04 · 交付验收与后续规划

本文说明校验体系、评测指标、已知问题与后续路线图。

与代码库同步版本：2026-10-24

────────────────────────────────────────

一、交付物清单

| 类别 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 可运行系统 | 纯静态 SPA | prototype/（单独拷走即可运行） |
|  | 后端服务 | backend/（FastAPI + SQLite + 向量） |
| 数据 | 18,785 部法规 / 339,351 条条文 / 2.71 亿字 | prototype/data/laws/ |
|  | 译文层 21 分卷 / 1,566 部 / 60,084 条 | prototype/data/trans/ |
|  | 中文标题 18,746 条（99.79%） | prototype/data/title-zh/ |
| 文档 | 本 11 份 | docs/ + deliverables/ |
| 校验工具 | 8 个检查器 | tools/ |
| 部署 | Dockerfile / compose / Nginx 示例 | backend/ + 根目录 |

────────────────────────────────────────

二、校验体系

2.1 八个检查器

| 检查器 | 检查内容 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| node --check（全量） | 382 个 JS 文件语法 | 0 失败 |
| tools/verify.js | 数据完整性、引用完整性、字段合法性 | 全部通过 |
| tools/verify-data.js | 逐文件统计一致性、条号唯一性、译文条号唯一 | 全部通过（6 警告 / 4 提示） |
| tools/verify-data-home.js | A1–A11 数据自足性（catalog 对齐、译文条号、标题一致、无外部路径） | 全部通过（1 警告） |
| tools/verify-fulltext.js | 分卷与权威存储逐条比对 | FAILED=0 |
| tools/test-trans-layer.js | 译文层结构、懒加载、合并逻辑 | 全部通过 |
| tools/check-i18n.js | 5 语种 × 870 键 | missing=0 |
| tools/scan-forbidden2.js | 项目红线禁用表述 | CLEAN |

2.2 数据自足性的 11 项检查（A1–A11）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| A1 | laws/index.json 与 laws/*.json 一一对应 |
| A2 | index.json 的 lawCount / articleCount / chars 与逐文件统计一致 |
| A3 | 每部法的 articleCount 与 articles.length 一致；条文 id / no 唯一 |
| A4 | packFor 可解析：法规的 layer+pack 能在分卷中找到 |
| A5 | 译文 manifest 声明的每个分卷存在；byLaw 每条都能在文件中找到 |
| A6 | 译文条目的 lawId 必在 laws/；条号必为真实条号 |
| A7 | 标题译名存在时 title.zh 必须存在 |
| A8 | 无外部依赖：所有数据文件都在 prototype/ 内 |
| A9 | titles.zh.json 的 translatedCount 与laws/实际有中文标题的条数一致 |
| A10 | titles.zh.json 与 laws/ 的 title.zh 逐条一致，且不含已删法规 |
| A11 | 分卷抽样可解析且命中 packFor 映射 |

A8 是项目形态的守门项：一旦有数据引用 prototype/ 之外的路径，

「拷走 prototype/ 即可完整运行」这条承诺就破了。

2.3 后端自测（backend/test_api.py，13 项）

A1  健康检查 ok
A2  法规数与 laws/ 一致（18,785）/ 条文数（339,351）
A3  12 个法域齐全
A4  分页正确（total / pages / 本页条数）
A5  民法典条文数与 articleCount 一致（1,260）
A6  首条结构完整（no / text 至少一种语言非空）
A7  「民法典」首位 = 中华人民共和国民法典
A8  「数据法」结果含中国数据安全法
A9  「缅甸仲裁」首位 = 仲裁法_2016
A10 检索延迟 ≤ 阈值
A11 不存在的法规返回 404
A12 /api/qa 返回依据且字段完整
A13 向量索引状态可读

────────────────────────────────────────

三、检索质量评测

3.1 评测集

_work/rag/gold.json：110 道题（含 4 道负例），按 12 法域、主题均匀分布。

金标是机械弱标注（按关键词 IDF 从全库挑出的候选），因此绝对值低估真实效果，

只应看相对变化。

3.2 Phase B 对比结果（106 道有金标的题）

| 方案 | P@3 | R@5 | MRR | 至少命中 | 国别准确 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM25（纯词面） | 5.7% | 5.1% | 0.080 | 10.4% | 26.4% |
| 纯向量（bge-m3） | 6.3% | 4.8% | 0.126 | 23.6% | 40.6% |
| RRF 融合 | 15.7% | 13.3% | 0.233 | 40.6% | 96.2% |
| 融合 + 国别约束 | 16.7% | 13.7% | 0.262 | 39.6% | 99.1% |

相对 BM25：P@3 +11.0pt、R@5 +8.6pt、MRR +0.182、至少命中 +29.2pt、国别 +72.7pt

3.3 三种方案为什么是互补的

| 查询 | BM25 | 纯向量 | 融合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民法典 | CN 民法典 #1 | LA 民法典 #1 ✗ | CN 民法典 #1 |
| 数据法 | VN #1，CN #4 | BN 统计法 #1 ✗ | VN #1，CN 数据安全法 #2 |
| 个人信息保护 | CN #1–5 | VN 条例 #1 ✗ | CN #1–5 |

BM25 强在字面精确（文号、全称、条号），向量强在语义等价（同义改写、跨语言），

RRF 只看排名，避开了两者分数不可比的问题。

────────────────────────────────────────

四、已知问题（如实列出）

4.1 数据层

| 问题 | 规模 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条号在文内重复 | 325 部 / 7,917 处 | 译文层与跨层比对需特殊处理 | 已标 dupIndex；5 部列「编号不可对齐」例外 |
| 缺中文标题 | 39 部 | 显示原文标题，不空白但阅读成本高 | 需其他语种翻译模型 |
| heading 疑似被截断 | 792 部 / 3,335 条 | 列表摘要不准 | 生成器已修，存量需重抓 |
| 缅甸文 OCR 不可读 | 全部缅甸文 PDF | 该语种无法结构化 | 需缅甸文识别模型 |
| 判例未入库 | 1,275 页 | 无判例检索能力 | 3 份缅甸文不可 OCR；2 份英文需判例数据模型 |
| 泰文标题为机翻 | 606 条 | 约六至七成可用 | 标 reviewed=false，原文始终可查 |

4.2 技术层

| 问题 | 影响 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| 条文级向量滞后 | 51 部切分法规仍是旧整段向量 | 重跑条文级向量（GPU 约 4 小时） |
| 前端仍加载条文分卷 | API 模式首屏 0.68 s（可再降到 0.4 s 内） | 把条文也走 API |
| 无 CI 流水线 | 校验靠手动跑，存在回归风险 | 接入 GitHub Actions |
| 单 worker、无缓存层 | 并发能力有限 | 需先评估 SQLite 只读并发 |

4.3 产品层

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| AI 问答只召回不生成 | 后端 /api/qa 返回条文依据；生成依赖用户自带 Key（BYOK） |
| 比对报告维度覆盖低 | 单条条文常只涉及 1 个维度，报告偏薄 |
| 无用户系统 | 对话不落盘、无收藏批注（隐私取舍） |

────────────────────────────────────────

五、后续规划

短期（1–2 周）

| 优先 | 任务 | 成本 | 收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 重跑条文级向量 | 4 小时 GPU | 消除 51 部法规的召回偏差 |
| P0 | 接入 GitHub Actions | 半天 | 8 个校验器自动跑，防回归 |
| P1 | 把条文也走 API | 2 天 | 首屏 2.15 s → 1 s 内，前端资源降到 1 MB 级 |
| P1 | README 与部署文档 | 半天 | 他人可独立跑起来 |

中期（1–2 月）

| 优先 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 补 39 部缺失标题 | 需缅甸文/马来文/老挝文翻译能力 |
| P1 | 判例数据模型与入库 | 先做 2 份英文判例，验证模型 |
| P2 | 条文变迁追踪 | 数据已有 revisions 字段，完全未用 |
| P2 | 移动端 / PWA | 现场演示更灵活 |
| P2 | 引注批量导出 | 支持一次导出多条条文引注 |

长期

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 修订与失效自动追踪 | 定时抓取官方公报，比对版本变化 |
| 条文级跨语言对齐 | 中英泰越同一条文的平行对照 |
| 用户体系（收藏/批注/共享） | 需引入后端持久化与鉴权 |
| 覆盖率提升 | 菲律宾/新加坡目前占比过高，需平衡其他法域 |

────────────────────────────────────────

六、验收步骤（可在 5 分钟内复现）

# ① 纯静态形态（不装任何东西）
#    直接用浏览器打开 prototype/index.html
#    → 首页应显示 18,785 部法规 / 339,351 条条文

# ② 后端形态
python backend/build_db.py                      # 首次约 7 分钟
pip install -r backend/requirements.txt
uvicorn backend.app.main:app --port 8000
#    浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/
#    → 首屏约 0.7 秒（纯静态为 4.2 秒）

# ③ 跑校验
python backend/test_api.py                      # 13 项
node tools/verify.js
node tools/verify-data.js
node tools/verify-data-home.js
node tools/verify-fulltext.js
node tools/test-trans-layer.js
node tools/check-i18n.js
node tools/scan-forbidden2.js

# ④ 功能抽查
#    #/search?q=民法典        首条应为《中华人民共和国民法典》
#    #/law/MY-H075            应为 146 条（不是 1 条）
#    #/compare                点「中越外商投资准入对比」应生成报告
#    #/assistant              问「数据法」应给出条文级依据

────────────────────────────────────────

七、成果小结（数字口径统一）

| 维度 | 成果 |
| --- | --- |
| 数据规模 | 12 法域 · 18,785 部法规 · 339,351 条条文 · 2.71 亿字 |
| 跨语言 | 译文 1,566 部 / 60,084 条；中文标题覆盖 99.79%；界面 6 语种 |
| 检索质量 | P@3 5.7% → 16.7%；国别准确 26.4% → 99.1% |
| 响应性能 | 首屏 4.45 s → 0.68 s（6.6 倍）；检索 P50 0.3–0.6 s |
| 可溯源性 | 每部法有官方来源；每条译文有 batch/engine；每类数据修复有留痕 |
| 工程规范 | 8 个校验器 · 11 项自足性检查 · 13 项后端自测 · 全绿 |
| 形态完整性 | 纯静态（file:// 零依赖）与后端（含向量检索）双形态，同一套前端 |

────────────────────────────────────────

八、一句话总结

**把「可溯源」做成了工程约束，把「跨语言」做成了可用的检索能力，把「AI」做成了可回溯的引用——

而不是一个只能演示的界面。**